BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

| Họ và tên sinh viên | Phùng Đăng Khoan |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên | 170124505 |
| Lớp | DK24TTC5 |
| Thời gian báo cáo | Tuần 1 |

# 1. Mục tiêu thực hiện trong tuần

Xác định đề tài, phạm vi nghiên cứu và mục tiêu xây dựng hệ thống website bán linh kiện điện tử.

Khảo sát nhu cầu chức năng của hệ thống đối với người dùng và quản trị viên.

Lựa chọn công nghệ triển khai gồm ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và SQL Server.

Chuẩn bị môi trường phát triển và tạo cấu trúc ban đầu cho dự án.

# 2. Nội dung công việc đã thực hiện

| STT | Nội dung công việc | Mô tả thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu đề tài | Tìm hiểu mô hình website bán hàng trực tuyến cho lĩnh vực linh kiện điện tử; xác định các nhóm sản phẩm chính như cảm biến, điện trở, tụ điện, module, vi điều khiển. |
| 2 | Phân tích yêu cầu | Liệt kê các chức năng cơ bản cho phía người dùng: xem sản phẩm, xem chi tiết, tìm kiếm, lọc theo danh mục, giỏ hàng, đặt hàng; và cho phía quản trị: quản lý danh mục, sản phẩm, khách hàng, đơn hàng. |
| 3 | Lựa chọn công nghệ | Xác định nền tảng phát triển là ASP.NET Core MVC; sử dụng Entity Framework Core làm ORM; SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Bootstrap để hỗ trợ giao diện. |
| 4 | Chuẩn bị môi trường | Cài đặt Visual Studio 2022, SQL Server, SSMS và tạo solution/project ban đầu cho đề tài. |
| 5 | Xây dựng cấu trúc thư mục | Tạo khung thư mục phục vụ đồ án và repository trên GitHub để quản lý mã nguồn, tài liệu và báo cáo tiến độ. |

# 3. Kết quả đạt được

Hoàn thành việc xác định mục tiêu và phạm vi của đề tài.

Mô tả được các chức năng chính của hệ thống cho hai vai trò người dùng và quản trị viên.

Chuẩn bị đầy đủ môi trường lập trình và tạo được project khởi tạo ban đầu.

Thiết lập được repository GitHub để lưu trữ và quản lý đồ án.

# 4. Khó khăn, vướng mắc

Ban đầu việc xác định đầy đủ chức năng cho bài toán bán linh kiện điện tử còn chưa thật sự rõ ràng.

Cần thời gian để sắp xếp cấu trúc repository và định hướng cách trình bày tài liệu theo yêu cầu đồ án.

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình các bảng chính của hệ thống.

Xây dựng các lớp Model và DbContext ban đầu.

Triển khai chức năng hiển thị danh sách sản phẩm và chi tiết sản phẩm.