BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

| Họ và tên sinh viên | Phùng Đăng Khoan |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên | 170124505 |
| Lớp | DK24TTC5 |
| Thời gian báo cáo | Tuần 2 |

# 1. Mục tiêu thực hiện trong tuần

Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ cho hệ thống bán linh kiện điện tử.

Xây dựng các model dữ liệu chính và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu.

Khởi tạo dữ liệu mẫu để phục vụ quá trình kiểm thử chức năng ban đầu.

# 2. Nội dung công việc đã thực hiện

| STT | Nội dung công việc | Mô tả thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Phân tích và xây dựng các bảng dữ liệu chính gồm Category, Product, Customer, Cart, Order và OrderDetail; xác định khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng. |
| 2 | Xây dựng model | Tạo các lớp model tương ứng với các bảng dữ liệu; bổ sung các thuộc tính cần thiết cho sản phẩm như tên, giá, mô tả, hình ảnh, số lượng tồn kho và danh mục. |
| 3 | Cấu hình DbContext | Tạo lớp DbContext, khai báo DbSet cho các thực thể và cấu hình chuỗi kết nối trong appsettings.json. |
| 4 | Migration và tạo database | Thực hiện migration để sinh cơ sở dữ liệu và kiểm tra quá trình tạo bảng trong SQL Server. |
| 5 | Dữ liệu mẫu | Thêm dữ liệu mẫu cho danh mục và sản phẩm để hỗ trợ quá trình hiển thị và kiểm thử bước đầu. |

# 3. Kết quả đạt được

Hoàn thành mô hình dữ liệu cơ bản của hệ thống.

Kết nối thành công project với SQL Server.

Tạo được cơ sở dữ liệu và các bảng chính bằng Entity Framework Core Migration.

Có dữ liệu mẫu để phục vụ việc xây dựng giao diện và chức năng nghiệp vụ.

# 4. Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình thiết kế dữ liệu cần cân nhắc mối quan hệ giữa giỏ hàng, đơn hàng và chi tiết đơn hàng để tránh trùng lặp.

Việc cấu hình migration và kiểm tra dữ liệu phát sinh lỗi nhỏ khi chỉnh sửa model nhiều lần.

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Xây dựng giao diện hiển thị danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm và lọc theo danh mục.

Tích hợp dữ liệu từ database lên giao diện người dùng.

Tiếp tục hoàn thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm.