BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 3

| Họ và tên sinh viên | Phùng Đăng Khoan |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên | 170124505 |
| Lớp | DK24TTC5 |
| Thời gian báo cáo | Tuần 3 |

# 1. Mục tiêu thực hiện trong tuần

Xây dựng các chức năng phía người dùng cho website.

Hiển thị dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu lên giao diện.

Triển khai các chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm và giỏ hàng cơ bản.

# 2. Nội dung công việc đã thực hiện

| STT | Nội dung công việc | Mô tả thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Danh sách sản phẩm | Xây dựng controller và view để hiển thị danh sách sản phẩm; lấy dữ liệu từ database và trình bày theo bố cục phù hợp với website bán linh kiện điện tử. |
| 2 | Chi tiết sản phẩm | Tạo trang chi tiết sản phẩm để hiển thị hình ảnh, mô tả, giá bán, số lượng tồn và các thông tin liên quan. |
| 3 | Tìm kiếm và lọc | Xây dựng chức năng tìm kiếm theo tên sản phẩm và lọc theo danh mục giúp người dùng tra cứu linh kiện dễ dàng hơn. |
| 4 | Giỏ hàng | Triển khai chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng và tính tổng tiền tạm thời. |
| 5 | Kiểm thử chức năng | Thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào và kết quả hiển thị của các chức năng phía người dùng. |

# 3. Kết quả đạt được

Hoàn thành các trang hiển thị sản phẩm và chi tiết sản phẩm.

Chức năng tìm kiếm và lọc theo danh mục đã hoạt động ở mức cơ bản.

Xây dựng được chức năng giỏ hàng phục vụ quy trình mua hàng.

Dữ liệu giữa giao diện và cơ sở dữ liệu đã liên kết được với nhau.

# 4. Khó khăn, vướng mắc

Việc đồng bộ dữ liệu giữa giao diện, controller và database cần chỉnh sửa nhiều lần để bảo đảm kết quả hiển thị đúng.

Chức năng giỏ hàng cần xử lý hợp lý khi thêm cùng một sản phẩm nhiều lần và khi cập nhật số lượng.

# 5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Xây dựng chức năng đặt hàng và lưu đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.

Phát triển khu vực quản trị để quản lý danh mục, sản phẩm và đơn hàng.

Bổ sung kiểm tra dữ liệu và hoàn thiện giao diện.